ИЗМЕНЕНИЯ

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

На строительство  многоквартирного  жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома,

Ленина ул.,131,Рабочая1-я ул., 34(по ГП)

г. Кострома                                                                                                                       24 марта 2017г.

Читать п.1.6. в разделе 1. «Информация о Застройщике» в  новой  редакции:

| Предыдущая редакция |  |  | Новая редакция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Учредители(акционеры) застройщика | Акимова Наталья Вячеславовна-100% | ООО «ОЛАКС Девелопмент)ИНН4401142465,ОГРН 1134401005265 |

Читать п.2.2. в разделе 2. «Информация о проекте строительства» в  новой  редакции:

| Предыдущая редакция |  |  | Новая редакция |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию | 4 квартал 2017года | III квартал 2018года Предполагаемый срок передачи объекта Участнику долевого строительства-IVквартал 2018года |

Генеральный директор ООО «СТРОЙЦЕНТР»                                        Б.А.Шатров