ИЗМЕНЕНИЕ  № 10

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями в цокольном этаже

расположенному по адресу: г. Кострома, Войкова улица, дом 26,28,30.

30.08.2017

Читать   п.1  в разделе «Информация о проекте строительства» (статья 21)  в следующей редакции:

|  |  | Предыдущая редакция | Новая редакция |
| --- | --- | --- | --- |

| 1) | Цели проекта строительства, Этапы и сроки реализации проекта Результаты государственной экспертизы проектной документации | Произвести строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями в цокольном этаже по ул.Войкова, дом 26,28,30 в г. Костроме для реализации среди населения и юридических лиц. Строительство жилого дома завершить 31 августа 2017г. Срок передачи участнику долевого строительства- 30.09.2017. Рабочий проект - «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями в цокольном этаже по ул.Войкова, дом 26,28,30 (по ГП) в городе Костроме соответствует требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта | Произвести строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями в цокольном этаже по ул.Войкова, дом 26,28,30 в г. Костроме для реализации среди населения и юридических лиц. Строительство жилого дома завершить 30 сентября 2017г. Срок передачи участнику долевого строительства- 30.09.2017. Рабочий проект - «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями в цокольном этаже по ул.Войкова, дом 26,28,30 (по ГП) в городе Костроме соответствует требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Генеральный директор ООО «КФК Элит»                                         О.А. Соколова